数据补录系统需求调研报告

数据补录流程与原型设计需求调研

2026年10月

目录

数据补录系统需求调研报告	1

一、调研背景与目的	1

1.1 调研背景	1

1.2 调研目的	1

二、调研基本情况	1

三、调研内容与结论	2

3.1 第一次会议：数据补录流程沟通（2026年10月19日）	2

3.2 第二次会议：原型设计演示（2026年10月28日）	3

3.3 第三次会议：人力域补录调研（2026年10月29日）	4

四、调研结论	6

4.1 已明确的系统需求	6

4.2 待确认事项	7

五、后续工作计划	8

六、结语	9

一、调研背景与目的

1.1 调研背景

为推进数据补录系统的设计与建设工作，项目组于2026年10月19日、2026年10月28日及2026年10月29日先后组织召开三次调研沟通会议，围绕数据补录业务流程、页面功能调整及原型设计方案，与相关业务人员开展需求调研与沟通确认。

第一次会议聚焦数据补录流程，重点就人力域的数据补录相关事项进行沟通；第二次会议面向采购部演示数据补录原型设计Demo，收集业务反馈，并对当前设计中遇到的业务问题进行确认与澄清；第三次会议面向人力域进行第二次补录沟通，由人力域库老师结合原型演示提出优化建议，并就相关业务问题予以确认。

1.2 调研目的

本次调研主要达成以下目的：

- 明确数据补录业务流程与页面功能调整需求；

- 验证数据补录原型设计方案的业务适用性；

- 梳理系统设计过程中尚不明确的业务问题；

- 明确遗留问题及后续对接计划，为下一阶段方案完善与开发提供依据。

二、调研基本情况

| 场次 | 调研时间 | 调研形式 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2026年10月19日 | 人力域调研会议 | 库福来、郭伟、袁野、王强、吕代龙、冯帅 |
| 第二次 | 2026年10月28日 | 原型设计演示会议 | 龚玄、王建刚、郭伟、刘湘、袁野、王强、冯帅 |
| 第三次 | 2026年10月29日 | 人力域调研会议 | 库福来、袁野、王强、冯帅 |

三、调研内容与结论

3.1 第一次会议：人力域调研会议（2026年10月19日）

3.1.1 会议概况

本次会议围绕数据补录流程展开讨论，重点就人力域的数据补录沟通事项进行交流，最终形成页面调整事项清单及遗留问题清单。

3.1.2 页面调整事项

会议确认的系统页面调整需求如下表所示：

| 序号 | 调整事项 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模板字段规则 | 模板字段规则需适配相关规则标准，且标准需细于国资委标准（具体需适配的标准暂未提供）。 |
| 2 | 模板填报时限 | 模板中增加填报时限字段。 |
| 3 | 驳回与逾期管控 | 模板支持配置最大驳回次数和最大逾期天数；超过任一限制时，系统发送督办单。 |
| 4 | 流程完成通知 | 模板数据填报上传集团流程结束后，通知流程参与人（包括模板创建人、填报人等）。 |
| 5 | 模板分组管理 | 模板管理增加分组概念，支持多个模板合并上报。 |
| 6 | 质量看板优化 | 在“逾期未完成单据”中增加“当前处理人”列。 |

3.1.3 遗留问题

本次会议明确的遗留问题如下：

- 审批流程配置确认：涉及单人审批、多级审核、按组织自动分派审核人等配置方式，需进一步确认；

- 消息通知渠道确认：涉及站内、OA、短信、企业微信等通知渠道，需进一步确认；

- 与“御风平台”的对接方案：对接方案待定，需由袁野安排人员对接，对接内容包括系统嵌入方式、用户权限及组织数据等。

3.2 第二次会议：原型设计演示（2026年10月28日）

3.2.1 会议概况

本次会议面向采购部演示数据补录原型设计Demo，针对当前数据补录系统UI界面的业务功能流程，重点以“多单位协同补录”和“单位串联补录”两个场景进行讲解，并就当前设计中遇到的业务问题与业务方进行沟通确认。

3.2.2 补录场景设计

当前页面设计支持以下三种补录场景：

| 序号 | 补录场景 | 场景说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通模板下发 | 常规模板下发补录场景。 |
| 2 | 分组模板下发 | 多单位协同补录场景。 |
| 3 | 主从串联模板 | 顺序补录场景，主模板录入完成后，从模板才能录入。 |

3.2.3 补录审批设计

审批流程支持自定义，具体设计要点如下：

- 可在审批流程管理中创建审批流程；

- 审批流程支持多节点串联审批；

- 每个节点可配置对应的审批人以及审批超时时间；

- 模板可选择指定的审批流程进行审批。

3.2.4 待确认的业务问题

演示过程中，针对当前功能设计中存在部分业务不清楚的情况，会议提出以下待确认问题：

| 序号 | 待确认问题 | 问题方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当前数据补录单次Excel导入数据量级大概有多少？ | 数据导入能力 |
| 2 | 当前数据填报存在哪些角色？各角色对应的职责是什么？ | 角色与职责划分 |
| 3 | 是否还有演示讲解之外的特殊数据补录场景？ | 业务场景覆盖 |
| 4 | 演示中的审批流程是否满足现有要求？ | 审批流程适配性 |

3.3 第三次会议：人力域补录调研（2026年10月29日）

3.3.1 会议概况

本次会议于2026年10月29日14:00至14:50召开，围绕数据补录流程进行人力域第二次补录沟通，就补录流程设计与人力域相关人员进行交流，确认相关业务问题。参会人员为库福来、袁野、王强、冯帅。

3.3.2 人力域库老师提出的优化建议

会议中，人力域库老师结合原型演示提出以下优化建议：

| 序号 | 优化建议 |
| --- | --- |
| 1 | 单据填报时考虑限制所有填报项为选择型，避免填报人输入错误；当前可先按照现有设计（手动输入加下拉列表配合）实现。 |
| 2 | 摸底天枢平台整个集团人员的组织树情况，核实数据是否完整，确认能否支撑当前补录系统的补录人员选择。 |
| 3 | 模板下发时需指定到具体单位接收人（具体人员来自天枢平台）；接收人收到模板后可直接创建单据，或转派至单位下其他人员。 |
| 4 | 审批操作后续可通过统一渠道直接审批（收到消息后可直接在第三方平台审批），审批时需携带补录明细数据。 |
| 5 | 单据导入详情展示：单据本身可查看该条单据的导入情况列表，单据导入管理可查看全部单据的导入列表。 |
| 6 | 确认导入数据量级：人力域当前单人补录数据量正常情况不超过百条，单个单据录入数据量也在几百条左右。 |

3.3.3 会议结论

人力域库老师认可本次Demo演示内容，并对当前流程提出了部分优化点及需要落实跟进的地方。

四、调研结论

4.1 已明确的系统需求

综合三次调研会议的沟通结果，系统需支持或优化以下能力：

- 模板管理：模板字段规则需适配相关标准（标准需细于国资委标准，具体标准待提供）；模板需支持分组管理，支持多个模板合并上报；

- 填报时限管控：模板单据中增加逾期和超时填报时限字段；

- 流程完成通知：模板数据填报上传集团流程结束后，系统通知流程参与人（包括模板创建人、填报人等）；

- 补录场景覆盖：系统需覆盖普通模板下发、分组模板下发（多单位协同补录）、主从串联模板（顺序补录）三类补录场景；

- 审批能力：审批流程支持自定义，可创建多节点串联审批流程，按节点配置审批人及审批超时时间，模板可绑定指定审批流程；

- 质量看板优化：在“逾期未完成单据”中增加“当前处理人”列。

- 填报方式：单据填报项以选择型为主，避免填报人输入错误；当前可以先按“手动输入+下拉列表”配合的方式实现；

- 模板接收人指定：模板下发时指定到具体单位接收人，接收人可直接创建单据或转派至单位内其他人员；

- 统一审批渠道：审批支持通过统一渠道（第三方平台）直接审批，审批时携带补录明细数据；

- 单据导入明细：单据详情中展示该条单据的导入情况，单据导入管理展示全部单据的导入列表；

- 数据量级确认：确认人力域单人补录数据量正常情况不超过百条，单个单据录入数据量在几百条左右。

4.2 待确认事项

截至本次调研结束，以下事项尚待业务方确认或推进：

| 序号 | 待确认事项 | 涉及内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息通知渠道 | 站内、OA、短信、企业微信等 | 待确认 |
| 2 | 第三方平台对接方案 | 用户权限、组织数据 | 待定 |
| 3 | 模板字段规则适配标准 | 需适配的具体标准内容 | 暂未提供 |
| 4 | 天枢平台组织树数据 | 摸底天枢平台集团人员组织树数据完整性，确认能否支撑数据补录各环节的人员选择 | 待确认 |

五、后续工作计划

基于调研结论，下一阶段建议按以下计划推进：

| 序号 | 工作事项 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跟进遗留问题确认 | 推动业务方确认审批流程配置、消息通知渠道等事项，获取模板字段规则需适配的具体标准。 |
| 2 | 推进御风平台对接 | 由袁野安排人员对接，落实系统嵌入方式、用户权限及组织数据等对接方案。 |
| 3 | 补充业务调研 | 确认单次Excel导入数据量级、数据填报角色及职责、是否存在特殊补录场景、演示审批流程是否满足现有要求。 |
| 4 | 完善原型设计 | 根据已确认的页面调整事项更新原型设计，同步落实质量看板优化。 |
| 5 | 天枢平台组织树数据摸底 | 摸底天枢平台集团人员组织树数据完整性，确保能够支撑补录系统的补录人员选择。 |

六、结语

本次调研通过三次会议沟通，基本明确了数据补录系统的页面功能调整需求、补录场景设计及审批流程设计方向，同时识别出需业务方进一步确认的遗留问题。建议项目组按后续工作计划推进各项确认事项，待需求确认完成后启动原型的完善与开发实施工作。AIGC标识: a4d18b40-b16d-4616-9eb3-3afd33e22369